Подробный план разработки Telegram-бота

I. Подготовительный этап (2-3 дня)

Что уточнить у Нарэ:

- Какие услуги приоритетные? Банкротство физлиц, юрлиц или обе категории одинаково важны?

- Какие данные критичны для отчётов? (например, имя клиента, статус заявки, сумма долга и т. д.)

- Какая CRM используется? Есть ли API для интеграции? Какие поля нужно передавать?

- Какие частые вопросы задают клиенты? (например, "Какие документы нужны для банкротства?", "Сколько длится процесс?" и т. д.)

- Как проходит запись на услуги? Клиенты выбирают дату/время или просто оставляют заявку?

- Какие уведомления отправлять? Например, напоминания клиентам о консультации, статус рассмотрения заявки.

- Куда направлять формы обратной связи? Внутренний Telegram-чат, Email или CRM?

Доступы, которые нужны:

- CRM (если есть API) – логин, пароль, API-ключи.

- Email / Telegram-группа для заявок.

- Google Sheets или другой сервис для хранения отчётов.

II. Разработка структуры бота (4-5 дней)

- Создание приветственного экрана с кнопками навигации:

  - "Банкротство физлиц"

  - "Банкротство юрлиц"

  - "Запись на консультацию"

  - "Ответы на вопросы"

  - "Обратная связь"

  - "Контакты"

- Добавление команд:

  - /start – запустить бота

  - /menu – открыть меню

  - /faq – список частых вопросов

  - /consultation – записаться на звонок

- Настройка структуры навигации:

  - Кнопки должны направлять клиентов в нужные разделы.

  - Нужно предусмотреть возврат в главное меню из любой точки.

Что уточнить у Нарэ:

- Какие пункты меню должны быть в приоритете?

- Какой текст для приветственного сообщения?

III. Реализация ключевых функций (12-15 дней)

3.1. Интеграция с CRM (5-7 дней)

- Отправка заявок (ФИО, телефон, сумма долга, статус клиента и т. д.).

- Получение статусов заявок (если CRM поддерживает).

- Автоматическое обновление информации.

Что уточнить у Нарэ:

- Какие поля обязательно передавать в CRM?

- Какие статусы присваивать заявке при создании?

3.2. Формирование отчётов по заявкам (3-5 дней)

- Сбор информации в таблицы (Google Sheets / Excel).

- Выгрузка отчетов в Telegram / Email.

- Команда /report для получения отчёта за период.

Что уточнить у Нарэ:

- Какие данные нужны в отчёте?

- Как часто выгружать отчёты?

3.3. Запись клиентов на консультацию (4-6 дней)

- Выбор: консультация юриста / психолога.

- Настройка выбора даты и времени.

- Автоматическое подтверждение записи.

Что уточнить у Нарэ:

- Нужно ли подтверждение оператором?

- График работы специалистов?

3.4. Автоматические ответы и FAQ (3-4 дня)

- Добавление часто задаваемых вопросов (например, "Какие документы нужны?").

- Настройка автоответов по ключевым словам.

Что уточнить у Нарэ:

- Полный список FAQ.

- Нужно ли делить ответы на категории (физ/юр лица)?

3.5. Обратная связь и сбор заявок (3-4 дня)

- Форма обратной связи.

- Настройка отправки в Telegram / Email / CRM.

Что уточнить у Нарэ:

- Какие поля обязательные (ФИО, телефон, сумма долга)?

3.6. Рассылка уведомлений (3-5 дней)

- Автоматические уведомления клиентам (например, напоминание о консультации).

- Поддержка загрузки списка клиентов (номера телефонов).

Что уточнить у Нарэ:

- Какие типы уведомлений будут отправляться?

IV. Тестирование и отладка (3-4 дня)

- Проверка работы с CRM.

- Проверка формы записи.

- Тестирование FAQ и автоответов.

- Проверка корректности отчётов.

Что уточнить у Нарэ:

- Какие сценарии протестировать в первую очередь?

Общий срок: 20-25 дней

Если делать параллельно, можно сократить до 15-18 дней.